Miasteczko Krajeńskie, 20.12.2019 r.

Znak sprawy: IR.7011.7.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

1. Nazwa zadania: pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:

Prosumenckie Odnawialne Źródła Energii w Gminach Miasteczko Krajeńskie oraz Szamocin

2. Zamawiający:

GMINA MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

ul. Dąbrowskiego 16  ,

89-350 Miasteczko Krajeńskie

3. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone będzie w trybie postępowania ofertowego na udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej  30 000 euro do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

4. Opis przedmiotu zamówienia:

1). Przedmiotem zamówienia jest pełnienie usługi nadzoru  inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z wykonaniem zadania: Prosumenckie Odnawialne Źródła Energii w Gminach Miasteczko Krajeńskie oraz Szamocin.

W skład zadania objętego nadzorem wchodzi: zakup i montaż kompletnych instalacji fotowoltaicznych obejmujących elementy składowe tj.: moduły fotowoltaiczne, inwertery, rozdzielnicę elektryczną, zabezpieczenia, połączenia elektryczne i komunikacyjne, konstrukcję nośną oraz elementy mocujące wraz z uruchomieniem i podłączeniem do sieci oraz opracowaniem dokumentacji projektowej( dla każdego obiektu osobny projekt wykonawczy i powykonawczy ) .

W ramach przedsięwzięcia zainstalowanych zostanie 178 mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 757,89 kWp w Gminie Miasteczko Krajeńskie oraz 181 mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 860,76 kWp w Gminie Szamocin( łącznie 359 gospodarstw domowych ). Wspólna moc w Gminie Miasteczko Krajeńskie oraz Szamocin wyniesie 1618,65 kWp.

Część nr 1:  Prosumenckie Odnawialne Źródła Energii w Gminie Miasteczko Krajeńskie

W zależności od uwarunkowań technicznych przewiduje się montaż instalacji na dachach budynków mieszkalnych ( 163 szt. ), dachach budynków gospodarczych/garaży ( 13 szt. ) i na gruncie ( 2 szt. ).

Część nr 2: Prosumenckie Odnawialne Źródła Energii w Gminie Szamocin

W zależności od uwarunkowań technicznych przewiduje się montaż instalacji na dachach budynków mieszkalnych ( 169 szt. ), dachach budynków gospodarczych/garaży ( 10 szt. ) i na gruncie ( 2 szt. ).

2). Wymagany zakres zadań i obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym:

a. Kontrola zgodności realizacji zamówienia z dokumentacją przetargową, z programem funkcjonalnym, zgodności z umową zawartą z generalnym Wykonawcą montażu instalacji, a także przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym;

b. Sprawdzenie wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej oraz opinii technicznej dotyczącej wytrzymałości konstrukcji dachowej dla każdego budynku;

c. Systematyczne monitorowanie i dokumentowanie postępów realizacji zamówienia w ramach zadania zgodnie z dokumentami przetargowymi oraz przyjętym harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz informowanie Zamawiającego o wszelkich kwestiach, które mogą zagrażać zakończeniu projektu oraz zaproponowanie programów naprawczych;

d. Sprawdzanie jakości wykonanych prac i wbudowanych wyrobów, a w szczególności

zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i/lub niedopuszczonych do zastosowania.

e. Kontrolowanie wymaganych certyfikatów i świadectw dla wyrobów budowlanych;

f. Kontrola terminowości realizacji projektu;

g. Kontrola kompletności dokumentacji związanej z realizacją projektu, w tym w

szczególności przekazywanych Zamawiającemu wymaganych odrębnymi przepisami

świadectw, certyfikatów, atestów, oświadczeń, zgłoszeń itp.

h. Udział w naradach koordynacyjnych, problemowych i innych spotkaniach, które będą

prowadzone w razie potrzeby, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i Wykonawcą prac montażowych instalacji, a także przygotowywanie notatek i raportów w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp realizacji zadania oraz inicjowanie i prowadzenie takich spotkań;

i. Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników procesu realizacji projektu

j. Uczestniczenie w próbach i odbiorze technicznym instalacji, urządzeń technicznych każdego budynku;

k. Potwierdzanie faktycznie wykonanych prac, sprawdzenie poprawności przygotowanych dokumentów do odbioru końcowego i rozruchu instalacji, wraz ze sporządzeniem protokołów odbiorczych odrębnie dla każdej instalacji;

l. Stwierdzenie zakończenia prac montażowych instalacji, sprawdzenie kompletności oraz

prawidłowości dokumentów odbiorowych, w tym dokumentacji powykonawczej;

m. Egzekwowanie usunięcia przez Wykonawcę pac montażowych usterek stwierdzonych w trakcie odbioru;

n. Bieżące rozwiązywanie problemów technicznych;

o. Udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu, czynnego uczestniczenia we wszelkich kontrolach, jakim zostanie poddany Zamawiający w obszarze realizacji projektu oraz egzekwowanie realizacji zaleceń, usunięcia uchybień ujawnionych podczas kontroli, a także udzielanie wyjaśnień,

u. Weryfikacja przy udziale Zamawiającego stanu faktycznego i dokumentacji;

p. Udział w odbiorze końcowym zadania, po zrealizowaniu całego zakresu zamówienia, objętego umową;

r. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach, zagrożeniach i ryzyku przy realizacji zadania;

s. Realizacja zamówienia przy zachowaniu należytej staranności i zgodnie z najlepszą praktyką zawodową, w sposób gwarantujący spełnienie warunków prawa budowlanego, właściwych przepisów bhp i ppoż.;

t. Udział w przeglądach technicznych w okresie gwarancji i rękojmi.

5. Usługa obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży:

- instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

- konstrukcyjno – budowlanej

dla Części nr 1 i nr 2.

Szczegółowy opis zadania znajduje się w biuletynie zamówień publicznych w ogłoszeniu o zamówieniu nr  615369-N-2019  z dnia 2019-10-28 oraz na stronie Zamawiającego: http://miasteczko.kraj.nowoczesnagmina.pl/?a=6418

6. Planowany termin realizacji robót: do 22 maja 2020 roku.

Uwaga: W przypadku wydłużenia terminu realizacji robót, funkcję inspektora nadzoru należy pełnić do dnia bezusterkowego odbioru robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi tj. 60 miesięcy.

7. Kod CPV:

71520000-9 – usługi nadzoru budowlanego

71247000-1 – nadzór nad robotami budowlanymi

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:

-  jedną osobą zdolną do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  (branża elektryczna), która posiada doświadczenie przy nadzorze  montażu co najmniej jednej instalacji fotowoltaicznej. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia lub innych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa.

- jedną osobą zdolną do  pełnienia funkcji Inspektora nadzoru robót budowlanych, posiadającą uprawnienia budowlane, w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń (branża budowlana), która posiada doświadczenie przy nadzorze co najmniej jednego budowanego/rozbudowywanego/przebudowywanego obiektu budowlanego. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia lub innych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa.

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Wymienione dokumenty powinny być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem":

9.1. Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, w tym członkostwo w izbach samorządowych architektów lub inżynierów budownictwa (wg zał. nr 2).

9.2. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wg zał. Nr 3).

9.3 Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu – inspektor nadzoru robót elektrycznych.(wg zał. Nr 4)

9.4 Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu – inspektor nadzoru robót budowlanych(wg zał. Nr 5) .

10. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga składania wadium.

11. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 100% - najniższa cena brutto

12. Zamawiający  przewiduje rozliczenia  częściowego  wykonania robót.

- Rozliczenie za nadzorowanie robót objętych zakresem dla części nr 1:

- Pierwsza część wynagrodzenia w wysokości 30 % ceny przedmiotu zamówienia po dokonaniu częściowego odbioru robót, nie wcześniej niż 31.01.2020 r.

- Druga część wynagrodzenia w wysokości 30 % ceny przedmiotu zamówienia po dokonaniu częściowego odbioru robót, nie wcześniej niż 29.02.2020 r.

- Trzecia część wynagrodzenia w wysokości 30 % ceny przedmiotu zamówienia po dokonaniu częściowego odbioru robót, nie wcześniej niż 31.03.2020 r.

- Czwarta część wynagrodzenia w wysokości 10 % ceny przedmiotu zamówienia po dokonaniu częściowego odbioru robót, nie później niż 30.04.2020 r.

- Rozliczenie za wykonanie robót objętych zakresem dla części nr 2:

- Pierwsza część wynagrodzenia w wysokości 30 % ceny przedmiotu zamówienia po dokonaniu częściowego odbioru robót, nie wcześniej niż 31.01.2020 r.

- Druga część wynagrodzenia w wysokości 30 % ceny przedmiotu zamówienia po dokonaniu częściowego odbioru robót, nie wcześniej niż 29.02.2020 r.

- Trzecia część wynagrodzenia w wysokości 30 % ceny przedmiotu zamówienia po dokonaniu częściowego odbioru robót, nie wcześniej niż 31.03.2020 r.

- Czwarta część wynagrodzenia w wysokości 10 % ceny przedmiotu zamówienia po dokonaniu częściowego odbioru robót, nie później niż 30.04.2020 r.

Faktura/rachunek za część nr 1 będzie wystawiona na Gminę Miasteczko Krajeńskie. Faktura/rachunek za część nr 2 będzie wystawiona na Gminę Szamocin.

Podstawą wystawienia faktury lub rachunku będzie podpisanie bezusterkowych protokołów odbioru robót objętych nadzorem.

Płatność za pełniony nadzór realizowana będzie po wystawieniu i dostarczeniu przez  Zleceniobiorcę faktury lub rachunku w terminie do 30 dni od daty otrzymania.

UWAGA: Zamawiający dopuszcza zmiany terminów rozliczenia. Dopuszcza się złożenie jednej faktury lub mniejszej ilości faktur za wykonanie przedmiotu zamówienia.

13.Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) będzie złożona w niewłaściwej. formie;
b) jej treść nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego 
c) jej złożenie będzie czynem nieuczciwej konkurencji;
d) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

14. Oferty należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie, pocztą lub osobiście w siedzibie Zamawiającego. Oferty należy składać do dnia 07.01.2020 r. do godziny 10:00 w  siedzibie  Zamawiającego  Urzędzie Gminy Miasteczko Krajeńskie ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie

15. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Miasteczko Krajeńskie

16. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego

17. Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:

Gmina Miasteczko Krajeńskie:

Anna Chuchla, e-mail: sekretariat@miasteczkokrajenskie.pl

Tel. 67 28 73 196  wew. 28

Gmina Szamocin:

Kamila Kusz, e – mail: kamilakusz@gminaszamocin.pl

Tel. 67 28 480 03 wew. 16

18. Załączniki

18.1. Formularz ofertowy (wg zał. Nr 1)

18.2. Oświadczenie o uprawnieniach (wg zał. Nr 2)

18.3. Wykaz osób (wg zał. Nr 3)

18.4. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu – inspektor nadzoru robót elektrycznych (wg zał. Nr 4).

18.5. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu – inspektor nadzoru robót budowlanych(wg zał. Nr 5)

18.6. Oświadczenie RODO (wg zał. Nr 6)

18.7. Projekt umowy(wg zał. Nr 7)

ZATWIERDZAM :

Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie,

dnia 20.12.2019r.

……………………………….