Zał. Nr 7 do Zapytania ofertowego

WZÓR

#### UMOWA Nr .../2020

zawarta w dniu _____________ 2020 r. w Miasteczku Krajeńskim pomiędzy:

Gminą Miasteczko Krajeńskie reprezentowaną przez:

- Wójta, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Eugenii Jendrzejek, zwaną dalej Zleceniodawcą, NIP  7642461433

a:

- ___________________________________

# NIP ______________________ reprezentowaną przez:

# __________________________, zwanego dalej „Zleceniobiorcą”

§ 1

1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do pełnienia obowiązku inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Prosumenckie Odnawialne Źródła Energii w Gminach Miasteczko Krajeńskie oraz Szamocin, w następującym zakresie:

W skład zadania objętego nadzorem wchodzi: zakup i montaż kompletnych instalacji fotowoltaicznych obejmujących elementy składowe tj.: moduły fotowoltaiczne, inwertery, rozdzielnicę elektryczną, zabezpieczenia, połączenia elektryczne i komunikacyjne, konstrukcję nośną oraz elementy mocujące wraz z uruchomieniem i podłączeniem do sieci oraz opracowaniem dokumentacji projektowej( dla każdego obiektu osobny projekt wykonawczy i powykonawczy ) .

W ramach przedsięwzięcia zainstalowanych zostanie 178 mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 757,89 kWp w Gminie Miasteczko Krajeńskie oraz 181 mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 860,76 kWp w Gminie Szamocin( łącznie 359 gospodarstw domowych ). Wspólna moc w Gminie Miasteczko Krajeńskie oraz Szamocin wyniesie 1618,65 kWp.

Część nr 1 :  Prosumenckie Odnawialne Źródła Energii w Gminie Miasteczko Krajeńskie

W zależności od uwarunkowań technicznych przewiduje się montaż instalacji na dachach budynków mieszkalnych ( 163 szt. ), dachach budynków gospodarczych/garaży ( 13 szt. ) i na gruncie ( 2 szt. ).

Część nr 2: Prosumenckie Odnawialne Źródła Energii w Gminie Szamocin

W zależności od uwarunkowań technicznych przewiduje się montaż instalacji na dachach budynków mieszkalnych ( 169 szt. ), dachach budynków gospodarczych/garaży ( 10 szt. ) i na gruncie ( 2 szt. ).

Zadanie jest dofinansowane  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu  Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Działanie 3.1. Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii

2. Wymagany zakres zadań i obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym:

a. Kontrola zgodności realizacji zamówienia z dokumentacją przetargową, z programem funkcjonalnym, zgodności z umową zawartą z generalnym Wykonawcą montażu instalacji, a także przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym;

b. Sprawdzenie wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej oraz ekspertyzy technicznej dotyczącej wytrzymałości konstrukcji dla każdego budynku;

c. Systematyczne monitorowanie i dokumentowanie postępów realizacji zamówienia w ramach zadania zgodnie z dokumentami przetargowymi oraz przyjętym harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz informowanie Zamawiającego o wszelkich kwestiach, które mogą zagrażać zakończeniu projektu oraz zaproponowanie programów naprawczych;

d. Sprawdzanie jakości wykonanych prac i wbudowanych wyrobów, a w szczególności

zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i/lub niedopuszczonych do zastosowania.

e. Kontrolowanie wymaganych certyfikatów i świadectw dla wyrobów budowlanych;

f. Kontrola terminowości realizacji projektu;

g. Kontrola kompletności dokumentacji związanej z realizacją projektu, w tym w

szczególności przekazywanych Zamawiającemu wymaganych odrębnymi przepisami

świadectw, certyfikatów, atestów, oświadczeń, zgłoszeń itp.

h. Udział w naradach koordynacyjnych, problemowych i innych spotkaniach, które będą

prowadzone w razie potrzeby, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i Wykonawcą prac montażowych instalacji, a także przygotowywanie notatek i raportów w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp realizacji zadania oraz inicjowanie i prowadzenie takich spotkań;

i. Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników procesu realizacji projektu

j. Uczestniczenie w próbach i odbiorze technicznym instalacji, urządzeń technicznych każdego budynku;

k. Potwierdzanie faktycznie wykonanych prac, sprawdzenie poprawności przygotowanych dokumentów do odbioru końcowego i rozruchu instalacji, wraz ze sporządzeniem protokołów odbiorczych odrębnie dla każdej instalacji;

l. Stwierdzenie zakończenia prac montażowych instalacji, sprawdzenie kompletności oraz

prawidłowości dokumentów odbiorowych, w tym dokumentacji powykonawczej;

m. Egzekwowanie usunięcia przez Wykonawcę pac montażowych usterek stwierdzonych w trakcie odbioru;

n. Bieżące rozwiązywanie problemów technicznych;

o. Udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu, czynnego uczestniczenia we wszelkich kontrolach, jakim zostanie poddany Zamawiający w obszarze realizacji projektu oraz egzekwowanie realizacji zaleceń, usunięcia uchybień ujawnionych podczas kontroli, a także udzielanie wyjaśnień,

u. Weryfikacja przy udziale Zamawiającego stanu faktycznego i dokumentacji;

p. Udział w odbiorze końcowym zadania, po zrealizowaniu całego zakresu zamówienia, objętego umową;

r. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach, zagrożeniach i ryzyku przy realizacji zadania;

s. Realizacja zamówienia przy zachowaniu należytej staranności i zgodnie z najlepszą praktyką zawodową, w sposób gwarantujący spełnienie warunków prawa budowlanego, właściwych przepisów bhp i ppoż.;

t. Udział w przeglądach technicznych w okresie gwarancji i rękojmi.

§ 2

- Termin wykonania zamówienia: do 22 maja 2020 r. W przypadku wydłużenia terminu realizacji robót, funkcję inspektora nadzoru należy pełnić do dnia bezusterkowego odbioru robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi tj. 60 miesięcy.

- Szczegółowy opis zadania znajduje się w biuletynie zamówień publicznych w ogłoszeniu o zamówieniu nr  615369-N-2019  z dnia 2019-10-28 oraz na stronie Zamawiającego: http://miasteczko.kraj.nowoczesnagmina.pl/?a=6418

§ 3

1.  Wykonawca oświadcza, że w jego imieniu nadzór inwestorski w branży elektrycznej będzie wykonywał …………………………..…………….. posiadający uprawnienia uzyskane na podstawie decyzji nr …………………… z dnia ……………………………………

2. Wykonawca oświadcza, że w jego imieniu nadzór inwestorski w branży budowlanej będzie wykonywał …………………………..…………….. posiadający uprawnienia uzyskane na podstawie decyzji nr …………………… z dnia ……………………………………

3. Wykonawca ma prawo zmienić osoby pełniące nadzór inwestorski niezwłocznie informując o tym Zamawiającego.

§ 4

1. Zakres obowiązków Zleceniobiorcy określa art. 25 i 26 Prawa Budowlanego (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z póź. zm.). Do obowiązków inspektora należy również kontrolowanie szczegółowych rozliczeń budowy zgodnie z zapisami umownymi z Wykonawcą robót.

2. Inspektor nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z wykonawcą.

Jeżeli takie sytuacje wystąpią, zwiększenie kosztów musi być zatwierdzone przez Zleceniodawcę. Wyjątkiem od tej zasady są przypadki, gdy zaniechanie wykonania prac innych niż wymienione w umowie z wykonawcą mogłoby spowodować zagrożenie dla życia ludzi lub katastrofę budowlaną.

§ 5

1. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego brutto ustala się w wysokości:

dla Części nr 1: Prosumenckie Odnawialne Źródła Energii w Gminie Miasteczko Krajeńskie

____________ zł (słownie: ___________________________) wraz z podatkiem od towarów i usług – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

dla Części nr 2: Prosumenckie Odnawialne Źródła Energii w Gminie Szamocin

____________ zł (słownie: ___________________________) wraz z podatkiem od towarów i usług – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

2. Wysokość wynagrodzenia określona w ust. 1 nie może ulec zmianie bez względu na ostateczny koszt projektu.

§ 6

Warunki płatności:

1. Płatność za pełniony nadzór realizowana będzie po wystawieniu i dostarczeniu przez  Zleceniobiorcę faktury lub rachunku w terminie do 30 dni od daty otrzymania na konto nr _________________________________. Faktura/rachunek za część nr 1 będzie wystawiona na Gminę Miasteczko Krajeńskie. Faktura/rachunek za część nr 2 będzie wystawiona na Gminę Szamocin.

2. Podstawą wystawienia faktury lub rachunku będzie podpisanie bezusterkowych protokołów odbioru robót objętych nadzorem.

3.  Rozliczenia  częściowe  wykonania nadzoru:

- Rozliczenie za wykonanie robót objętych zakresem dla części nr 1:

- Pierwsza część wynagrodzenia w wysokości 30 % ceny przedmiotu zamówienia po dokonaniu częściowego odbioru robót, nie wcześniej niż 31.01.2020 r.

- Druga część wynagrodzenia w wysokości 30 % ceny przedmiotu zamówienia po dokonaniu częściowego odbioru robót, nie wcześniej niż 29.02.2020 r.

- Trzecia część wynagrodzenia w wysokości 30 % ceny przedmiotu zamówienia po dokonaniu częściowego odbioru robót, nie wcześniej niż 31.03.2020 r.

- Czwarta część wynagrodzenia w wysokości 10 % ceny przedmiotu zamówienia po dokonaniu częściowego odbioru robót, nie później niż 30.04.2020 r.

- Rozliczenie za wykonanie robót objętych zakresem dla części nr 2:

- Pierwsza część wynagrodzenia w wysokości 30 % ceny przedmiotu zamówienia po dokonaniu częściowego odbioru robót, nie wcześniej niż 31.01.2020 r.

- Druga część wynagrodzenia w wysokości 30 % ceny przedmiotu zamówienia po dokonaniu częściowego odbioru robót, nie wcześniej niż 29.02.2020 r.

- Trzecia część wynagrodzenia w wysokości 30 % ceny przedmiotu zamówienia po dokonaniu częściowego odbioru robót, nie wcześniej niż 31.03.2020 r.

- Czwarta część wynagrodzenia w wysokości 10 % ceny przedmiotu zamówienia po dokonaniu częściowego odbioru robót, nie później niż 30.04.2020 r.

Faktura/rachunek za część nr 1 będzie wystawiona na Gminę Miasteczko Krajeńskie. Faktura/rachunek za część nr 2 będzie wystawiona na Gminę Szamocin.

UWAGA: Zamawiający dopuszcza zmiany terminów rozliczenia. Dopuszcza się złożenie jednej faktury lub mniejszej ilości faktur za wykonanie przedmiotu zamówienia.

§ 7

- Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zleceniobiorca – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy.

- 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków, o których mowa w § 1 pkt 2.

§ 8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu, podpisanego przez obie strony.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zleceniodawcy i 1 egzemplarz dla Zleceniobiorcy.

ZLECENIODAWCA:                                                                                  ZLECENIOBIORCA

.................................................                                                           …...............................................