Załącznik Nr 7

do  sprawozdania

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM

ZA  2006 r.                                                                                         w  zł/gr

| Lp | Nazwa programu | Cel zadania | Jednostka realizująca program | Okres realizacji programu | Łączne nakłady | Plan wydatków z budżetu gminy w 2006 r. | Wykonanie | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie* | ochrona wód - budowa kanalizacji sanitarnych na terenie całej gminy, budowa kolektorów przesyłowych, pompowni oczyszczalni ścieków, oczyszczalni przyzagrodowych | Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie | 2004-2010 | 1.000.000 | 73.003 | 73.003,05 | 100% |
| 2. | Sektorowy Program Operacyjny – Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego** | ochrona dziedzictwa kulturowego – wykonanie wentylacji, drewnianej sceny i pokrycia dachu na Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim | Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie | 2005-2006 | 40.411 | 40.411 | 39.982,67 | 98,94 |

- 2

| 3. | Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy Priorytet 2.1. Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowania odnawialnych źródeł energii*** | Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej- „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej: budynku (Ośrodek Zdrowia i GOPS) ul.Kościuszki 38 w Miasteczku Krajeńskim | Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie | 2005 - 2007 | 77.000 | X | X | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* Program jest częścią składową dużego projektu o nazwie „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć” realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile. W związku z możliwością uzyskania środków z Funduszu Spójności (KOHEZJI) – do realizacji tego programu została utworzona w dniu 26.10.2004 r. wspólnie z innymi gminami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Przedsiębiorstwo Komunalne „Noteć” Spółka z .o.o. z siedzibą w Pile. Gmina Miasteczko Krajeńskie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie przekazała spółce udziały w kwocie – 13.100 zł. Spółka jest koordynatorem i współrealizatorem projektu „Ochrona wód rzeki zlewni Noteć” uwzględniającym nasze zadanie. Łączne nakłady finansowe dotyczące gminy Miasteczko Krajeńskie kształtować będą się w kwocie 19.500.000 zł, przy następujących źródłach finansowania: 85% Fundusz Spójności (KOHEZJI), 10% Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, 5% z środków budżetu gminy – 1.000.000 zł. W 2006 r. wydatki wyniosły – 73.003,05 zł – dotyczą rozliczeń finansowych z tytułu partycypacji w Funduszach Projektu.

** Na podstawie uchwały Nr XXIV/197/2005 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie i realizację projektu Sektorowy Program Operacyjny – Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego ochrona dziedzictwa kulturowego – przygotowano projekt na: wykonanie wentylacji, drewnianej sceny i pokrycia dachu na Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim - ogólny koszt zadania wyniósł – 192.310,67 zł. Finansowanie tego zadania nastąpiło z pożyczki na prefinansowanie w kwocie – 152.328,00 zł, pożyczka ta zostanie spłacona po otrzymaniu środków pomocowych z Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz środków własnych w kwocie – 39.982,67 zł ze środków budżetu gminy. Wniosek został złożony w 2005 r. i pozytywnie zaakceptowany. Zadanie wprowadzono do budżetu gminy na 2006 r. podpisano umowę o dofinansowaniu. w styczniu 2006 r.– zadanie zrealizowano i sfinansowano w 2006 r.

*** Zadanie dotyczy modernizacji budynku w Miasteczku Krajeńskim ul. Kościuszki 38 w Miasteczku Krajeńskim (Ośrodek Zdrowia i GOPS), prace termomodernizacyjne współfinansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Zadanie rozpoczęte w 2005 r.-  przewidziane do realizacji w 2007 r. z środków własnych i środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.