- Informacje wstępne

- Zamawiający

Gmina Miasteczko Krajeńskie

ul. Dąbrowskiego 16

89-350 Miasteczko Krajeńskie

Tel. 67 287 31 96

fax.: 67 287 31 97

email: sekretariat@miasteczkokrajenskie.pl

NIP: 764-24-61-433

REGON: 570791454

ZNAK SPRAWY:  ZP.271.7.2012

- Tryb postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych ustawą prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.

- Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wszystkich Oferentów. Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą 
z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ustawy PZP. Wykonawca może zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie wątpliwości związanych z SIWZ. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się stron postępowania o udzielenie zamówienia:

- poprzez dostarczenie lub przesłanie korespondencji do siedziby zamawiającego na adres:

Gmina Miasteczko Krajeńskie

ul. Dąbrowskiego 16

89-350 Miasteczko Kraj.

- poprzez przesłanie korespondencji do siedziby Zamawiającego faksem: 67 287 31 97,

- poprzez przesłanie korespondencji do siedziby Zamawiającego pocztą elektroniczną 
na adres: sekretariat@miasteczkokrajenskie.pl,

Ponadto Zamawiający będzie się porozumiewał z Wykonawcami za pomocą strony internetowej: miasteczko.kraj.nowoczesnagmina.pl

Za doręczenie zawiadomienia Zamawiający uważa przesłanie jego treści faksem lub pocztą elektroniczną. Na żądanie Zamawiającego odręcznie zostanie potwierdzona informacja zwrotna o jego otrzymaniu.

- Przedmiot zamówienia i termin realizacji

WYKONANIE PROJEKTU PLACU ZABAW

1. Zaprojektowanie małego placu zabaw (powierzchnia ok. 240m2) będącego przedmiotem zamówienia w ramach rządowego programu Radosna Szkoła, na podstawie koncepcji Zamawiającego dot. placu zabaw (załącznik nr 7 do SIWZ), stanowiącej integralną cześć dokumentacji przetargowej.

2. Projekt powinien zostać uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z programem rządowym Radosna Szkoła, Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 roku (Dz. U. 2009 r. Nr 110 poz. 915 z późn. zm.) w sprawie form i zakresu wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia.

Dodatkowo wszystkie założenia do programu zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: http://www.radosnaszkola.men.gov.pl

Oferent przed przystąpieniem do prac projektowych powinien dokonać wizji lokalnej w terenie.

Projekt wykonania szkolnego placu zabaw należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 7.07.2004 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.). Projekt powinien zawierać:

- projekt budowlano – wykonawczy,

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

- wizualizację,

- opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich,

- plan zagospodarowania terenu na mapie sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500,

- karty techniczne oraz opis proponowanych urządzeń z rysunkami poglądowymi.

Elementy wyposażenia placów zabaw należy projektować w konwencji „naturalnej” 
z materiałów drewnianych (drewno klejone, impregnowane). Łańcuchy, drążki metalowe, liny sizalowe bądź liny polipropylenowe o średnicy co najmniej 16 mm z rdzeniem stalowym muszą spełniać normy obowiązujące w tym zakresie. Wszystkie użyte materiały oraz elementy wyposażenia winny posiadać stosowne atesty i certyfikaty.

Ilość  wykonanych opracowań:

- projekt budowlany – 5 egz.,

- przedmiary robót– 1 kpl.,

- kosztorysy inwestorskie – 1 kpl.,

- całość dokumentacji również formie elektronicznej  w formacie pdf.

WYKONANIE PLACU ZABAW

1. Kompleksowe wykonanie placu zabaw zgodnie z projektem, przedmiarem robót oraz STWiOR.

2. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnych powykonawczych i przekazanie zamawiającemu gotowych do użytku obiektów wraz z dokumentacją zawierającą atesty, aprobaty bądź też certyfikaty niezbędne do przeprowadzenia kontroli przez firmę wskazaną prze MEN oraz rozpoczęcia eksploatacji placu zabaw.

3. Zainstalowanie przy każdym urządzeniu tablicy/tabliczki informacyjnej pokazującej możliwości i sposób wykorzystania każdego urządzenia.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy włącznie z wbudowanymi materiałami. Okres gwarancji i rękojmi ustala się na 36 miesięcy, liczonych od daty odbioru końcowego na całość zadania.

Wszelkie roboty, które były do przewidzenia na etapie przygotowania oferty, a nie zostały zgłoszone Zamawiającemu (mimo ich braku w dokumentacji przetargowej, a wynikające z przepisów Prawa Budowlanego, Polskich Norm lub norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, sztuki budowlanej), nie będą wchodziły w zakres robót dodatkowych i będą musiały być wykonane przez oferenta na koszt własny.

Zakres robót:

W ramach realizacji zadania Wykonawca winien we własnym zakresie i na własny koszt (w ramach narzutu kosztów ogólnych do kosztorysu ofertowego):

1. Wykonać i oddać przedmiot przetargu, zrealizowany zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

2. Zapewnić obsługę geodezyjną robót i oddać przedmiot przetargu, zrealizowany zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

3. Utrzymać niezbędne zaplecze techniczne i plac składowy materiałów.

4. Zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich.

5. Ubezpieczyć plac budowy.

6. Uporządkować teren budowy.

7. Przekazać dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie placu zabaw.

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy po zaakceptowaniu projektu placu zabaw.

Termin realizacji:

- rozpoczęcie przedmiotu zamówienia – z dniem zawarcia umowy,

- wykonanie projektu placu zabaw – 20 dni od podpisania umowy,

- wykonanie placu zabaw zgodnie z projektem – do 12 października 2012 roku.

- Podwykonawcy

Zamawiający działając na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy PZP, żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom.

- Wymagania dotyczące wadium

- Warunkiem udziału w Postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 
2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych).

- Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

NBS Białośliwie 62 8937 0007 0000 0404 2000 0005

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2,  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm).

- Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza 
do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. 
Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – Utworzenie małego placu zabaw przy Zespole Szkół w Miasteczku Krajeńskim”.

- W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie 
3 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

- Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia 
na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Ustawa.

- Nie wniesienie wadium w terminie składania ofert spowoduje odrzucenie oferty.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

  - Na podstawie art.147 ust. 1 i 2 Ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia  należytego wykonania umowy.

  - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny podanej w ofercie.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 Ustawy.

  - Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 Ustawy.

  - Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

  - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

NBS Białośliwie 62 8937 0007 0000 0404 2000 0005

Z tytułem „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy ZP.271.7.2012

  - Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia  w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

  - Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi.

  - Kwota o której mowa w pkt 8 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

  - W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy ( o ile dotychczasowy nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru Końcowego).

- Warunki udziału w postępowaniu

WYKONAWCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MUSI SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

- Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1.

- Spełnienie wymogów art. 22 ustawy PZP oraz złożenie stosownego oświadczenia –załącznik nr 2.

- Wykazanie braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP – załącznik nr 3.

- Zaakceptowany projekt umowy – załącznik nr 4.

- Dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia – 
w zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę tego warunku należy przedłożyć:

  - wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia z udokumentowaniem posiadanych uprawnień oraz przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – załącznik nr 5.

- Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie – w zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę tego warunku należy przedłożyć:

  - wykaz wykonywanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie zaprojektowania i wykonania placów zabaw o wartości jednostkowej co najmniej 100 000 zł, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania – załącznik nr 6,

  - dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.

- Zaakceptowana Koncepcja Zamawiającego dot. placu zabaw – załącznik nr 7 wraz z załączonymi fotografiami wszystkich elementów wymienionych w Koncepcji Zamawiającego dot. placu zabaw oraz ich wymiarami.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, 
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

- Wniesione wadium zgodnie z pkt IV SIWZ.

- Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie:

- ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

- zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania umowy obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów;

- pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;

- jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać Pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Składając ofertę wspólnie (art. 23 Ustawy) przez dwóch lub więcej Wykonawców należy zwrócić uwagę na następujące wymagania:

- Formularz oferty oraz wykaz wykonanych robót budowlanych podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum,

- Następujące dokumenty i oświadczenia:

  - oświadczenie o spełnianiu warunków w art. 22 ust. 1 Ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2),

  - dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym.

Warunki oceniane będą na zasadzie ich spełniania bądź niespełnienia.

Niespełnienie któregokolwiek z warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

- Opis sposobu przygotowania oferty

Wymagania i zalecenia ogólne

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

- Wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści, na drukach załączonych przez Zamawiającego wypełnionych 
i podpisanych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca może sporządzić własny dokument, pod warunkiem, że umieści w nim wszystkie informacje wg wzoru Zamawiającego.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę. Oferta składana jest w 1 egzemplarzu.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.

- Oferta powinna zawierać fotografie proponowanych elementów placu zabaw, zgodnie z opisem w  Koncepcji Zamawiającego dot. placu zabaw.

- Wymaga się, by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym informacją 
o adresie, firmie (nazwie) lub imieniu i nazwisku Wykonawcy oraz jego adresie.

- Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione 
do podpisywania oferty.

- Należy wypełnić formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1.

- Ofertę należy przygotować w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Jeżeli wg Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA.

Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno).

- Zastrzeżenie informacji, danych dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu otwarcia ofert.

- Opis sposobu obliczania ceny oferty

Wykonawca obliczy cenę ryczałtową oferty. W cenie oferty muszą być uwzględnione wszystkie pozycje. Cena proponowana przez Wykonawcę to kwota całkowita brutto realizacji zamówienia: wykonania projektu placu zabaw oraz jego budowa zgodnie z projektem wraz z podatkiem VAT.

- Kryterium oceny ofert

- Jedynym kryterium oceny przy wyborze ofert jest cena ryczałtowa dla całego zamówienia – 100%.

- Sposób oceny:

Ocena będzie dokonywana poprzez porównanie cen zawartych w ofertach do najniższej wśród zaproponowanych i zostanie wyliczona wg wzoru:

Najniższa cena brutto

C = ------------------------------------------------------ x 100

Cena brutto oferty badanej

Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 100 punktów.

- Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z oznaczeniem:

Projekt i budowa  szkolnego  placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła przy Zespole Szkół w Miasteczku Krajeńskim – utworzenie małego placu zabaw

Termin składania ofert: 19.07.2012 r. do godziny 1000 w Urzędzie Gminy,

ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie pok. nr 4 (sekretariat).

UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty na adres Zmawiającego.

Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego oraz niezwłocznie zwrócone.

- Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert

- Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.07.2012 r. o godzinie 1015 
w Urzędzie Gminy, ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie,

pok. nr 6.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Protokół z ofert zostanie doręczony nieobecnym Wykonawcom jedynie na ich pisemny wniosek.

- Informacja o trybie powiadomienia o wyniku postępowania

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając firmę, której ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem jej wyboru.

- W informacji tej podane zostaną nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty,  punktacja przyznana tym ofertom oraz termin, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. Termin ten określa art. 94 Ustawy. Dodatkowo informacja ta będzie zawierać, w przypadku wystąpienia takich okoliczności, dane wykonawców, których oferty zostały odrzucone oraz dane wykonawców wykluczonych z postępowania podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne.

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona będzie na stronie internetowej Zamawiającego www.miasteczko.kraj.nowoczesnagmina.pl Wykonawca, którego ofertę wybrano otrzyma zaproszenie do podpisania umowy na wykonanie zamówienia.

- Projekt umowy

Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. W jego treści podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia.

- Środki ochrony prawnej

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI – ustawy prawo zamówień publicznych.

- Inne informacje

Zamawiający nie przewiduje:

- składania ofert wariantowych,

- zawarcia umowy ramowej,

- ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

- wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

- udzielenia zamówień uzupełniających.

- Lista załączników

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część SIWZ:

  - Formularz oferty – załącznik nr 1

  - Oświadczenie w trybie art. 22 ustawy PZP – załącznik nr 2

  - Oświadczenie w trybie art. 24 ustawy PZP – załącznik nr 3

  - Projekt umowy – załącznik nr 4

  - Wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca – załącznik nr 5

  - Wykaz wykonywanych robót budowlanych – załącznik nr 6

  - Koncepcja Zamawiającego dot. placów zabaw – załącznik nr 7

- Postanowienia końcowe

W sprawach nie ujętych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.