Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA nr …….

projekt

zawarta w Miasteczku Krajeńskim w dniu ………………, pomiędzy

Gminą Miasteczko Krajeńskie z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie, zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Tadeusza Dąbrowskiego – Wójta Gminy

przy kontrasygnacie Eugenii Jendrzejek – Skarbnika Gminy

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania projektu technicznego i budowy szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła przy Zespole Szkół w Miasteczku Krajeńskim – utworzenie małego placu zabaw zgodnie z projektem.

Integralną część umowy stanowi specyfikacja istotnych warunków zamówienia pt.

Projekt i budowa  szkolnego  placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła przy Zespole Szkół w Miasteczku Krajeńskim – utworzenie małego placu zabaw

oraz oferta Wykonawcy złożona w tym postępowaniu 
o zamówienie publiczne.

§ 2

Zamawiający zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych, żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

§ 3

Termin realizacji przedmiotu umowy strony ustalają następująco:

- rozpoczęcie przedmiotu zamówienia – z dniem zawarcia umowy,

- wykonanie projektu placu zabaw – 20 dni od podpisania umowy,

- wykonanie i odbiór placu zabaw zgodnie z projektem – do 12 października 2012 roku.

§ 4

- Po wykonaniu projektu technicznego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji.

- Zamawiający w terminie 7 dni zobowiązany jest do zaakceptowania przedstawionego projektu względnie zgłoszenia uwag i zastrzeżeń.

- W przypadku uwag do projektu, Wykonawca zobowiązany jest poprawić projekt zgodnie z wytycznymi w terminie 3 dni od ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

§ 5

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy niezwłocznie po zaakceptowaniu projektu placu zabaw.

§ 6

Nadzór z ramienia Zamawiającego nad robotami przewidzianymi niniejszą umową prowadzić będzie: Przemysław Ligenza

§ 7

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ……..………………………………… brutto,

słownie: ………………………………………...……………………………………………….

Ustalone wynagrodzenie obejmuje podatek od towarów i usług (VAT).

2. Ustalone przez strony wynagrodzenie jest niezmienne i nie podlega ono waloryzacji.

3. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto wskazane w ust. 1 stanowi wynagrodzenie obejmujące wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji, jak również w niej ujęte, a niezbędne do realizacji zadania i osiągnięcia efektu końcowego.

§ 8

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w oparciu o fakturę na podstawie protokołu bezusterkowego odbioru robót.

2. Faktura płatna będzie przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 30 dni, licząc od daty jej otrzymania.

3. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonanie przedmiotu umowy będzie protokół bezusterkowego odbioru robót podpisany przez strony umowy.

4. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do obioru robót na piśmie.

5. Zamawiający dokona odbioru robót w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i kompletności dokumentów odbiorowych.

6. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki, Zamawiający może odmówić odbioru, wyznaczając termin ich usunięcia. Wszelkie czynności podczas wykonywania odbioru, terminy wyznaczone do usunięcia wad i usterek będą zawarte w protokole odbioru.

7. O usunięciu wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy.

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający może usunąć wady na koszt Wykonawcy, potrącając ten koszt z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

9. Nie przewiduje się udzielania zaliczek.

§ 9

1. Od chwili protokolarnego przejęcia placu budowy do czasu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie.

2. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie na własny koszt usuwał i składował wszelkie odpady, śmieci oraz niepotrzebne urządzenia, a po zakończeniu robót uporządkuje teren budowy.

§ 10

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy przy użyciu własnych materiałów, narzędzi 
i środków transportu.

2. Zastosowane przez Wykonawcę materiały powinny spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo Budowlane tj. posiadać odpowiednie certyfikaty na znaki bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz być zgodne z właściwymi przepisami 
i dokumentami technicznymi oraz założeniami rządowego programu Radosna Szkoła.

3. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy okazania dokumentów, o których mowa 
w ust. 2 oraz przedstawienia badań jakościowo – ilościowych stosowanych materiałów 
i wyrobów.

4. Wykonawca przy odbiorze przekaże Zamawiającemu atesty, certyfikaty na zastosowane materiały.

§ 11

1. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco informować inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych oraz uzyskać jego akceptację co do konieczności ich wykonania w formie wpisu do dziennika budowy i protokołu konieczności.

2. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania inspektorowi nadzoru terminu zakończenia robót ulegających zakryciu lub zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku, to na żądanie inspektora nadzoru jest zobowiązany odkryć roboty lub wycofać odpowiednie odkucia, niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.

3. Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom państwowego nadzoru budowlanego oraz udostępnienia im niezbędnych, wymaganych dokumentów.

§ 12

1. W razie konieczności wykonania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Wykonawca wykona te roboty po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego i uzgodnieniu z nim zakresu robót dodatkowych, na podstawie dodatkowej umowy.

2. Roboty dodatkowe, których wykonanie będzie konieczne dla zrealizowania przedmiotu umowy wycenione będą przy użyciu tych samych czynników cenotwórczych, których Wykonawca zastosował sporządzając ofertę, która stała się podstawą do spisania niniejszej umowy.

§ 13

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty i zamontowane na placu zabaw urządzenia, licząc od daty odbioru końcowego.

2. Strony ustalają, iż uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasną po upływie 3 miesięcy po zakończeniu gwarancji.

§ 14

1. W razie wystąpienia wad i usterek w okresie gwarancji Zamawiający zgłosi je Wykonawcy niezwłocznie po ich ujawnieniu, wyznaczając jednocześnie termin ich usunięcia.

2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 15

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

- z tytułu niewykonania przedmiotu umowy – w wysokości 20% wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy,

- z tytułu opóźnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 3 umowy,

- z tytułu opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze – 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek z zastrzeżeniem § 8 ust. 8 umowy,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – w wysokości 20% wynagrodzenia o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli opóźnienie w wykonywaniu umowy w stosunku do terminu przewidzianego na wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 3 umowy przekracza 30 dni.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za skutki nienależytego lub nieterminowego wykonania umowy, które wpłyną na wzrost obciążeń finansowych zamawiającego wobec osób trzecich – w tym banków.

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w wysokości otrzymanej przez Zamawiającego dotacji w ramach rządowego programu Radosna Szkoła z powodu nienależytego lub nieterminowego wykonania umowy bądź opóźnień przy odbiorze robót niezbędnych do otrzymania dotacji.

§ 16

Wykonawcy przysługuje prawo naliczania kar umownych w następujących przypadkach 
i wysokościach:

- za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia.

- za opóźnienie w odbiorze – w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia.

§ 17

W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w art. 145 Ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie jedynie za roboty faktycznie wykonane do dnia zawiadomienia Wykonawcy o odstąpieniu od umowy.

§ 18

1. W przypadku wystąpienia w trakcie wykonywania przedmiotu umowy potrzeby rozstrzygania problemów strony będą je rozstrzygać niezwłocznie.

2. Sprawy sporne, których strony nie będą w stanie załatwić we własnym zakresie rozstrzygane będą na drodze sądowej. Do rozstrzygania sporów sądowych właściwy jest Sąd miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 19

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 21

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA: