SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dla robót budowlanych p.n.

„Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabównie”

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 – z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi.

ZATWIERDZIŁ

Miasteczko Krajeńskie dnia 28 styczeń 2013 r.

- Zamawiający

  - Zamawiającym jest:

Gmina Miasteczko Krajeńskie

w imieniu której działa:

Tadeusz Dąbrowski  –	Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie

ul. Dąbrowskiego 16

89 - 350 Miasteczko Krajeńskie

REGON: 570791454

NIP: 764-24-61- 433

strona internetowa: http://miasteczko.kraj.nowoczesnagmina.pl

  - Wszelkie pisma i pytania Wykonawcy powinni kierować na adres:

Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie

ul. Dąbrowskiego 16

89 – 350 Miasteczko Krajeńskie

tel.:/ 067/ 287-31-96, faks: / 067/ 287-31-97.

- Oznaczenie i tryb postępowania, stosowanie przepisów

  - Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana w dalszej treści w skrócie SIWZ), oznaczone zostało przez Zamawiającego numerem sprawy:

ZP.271.3.2013

  - Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na w/w oznaczenie.

  - Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. (na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 8 upzp) dla robót budowlanych.

  - Ilekroć w niniejszej SIWZ zastosowane jest pojęcie „upzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759,  ze zmianami)

- Przedmiot zamówienia

3.1. Świetlica wiejska.

Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabównie polegać ma na dostosowaniu obiektu do dostępu osób niepełnosprawnych oraz do obowiązującego prawa i przepisów szczegółowych. Nie przewiduje się zmian konstrukcyjnych obiektu, wymagających uzyskania pozwolenia na budowę.

.

W skład świetlicy wchodzą następujące pomieszczenia: holl, sanitariaty, kuchnia                           z zapleczem,  sala główna ze sceną i pomieszczeniem magazynowym.

Na zewnątrz: zadaszone wejście główne ze schodami,  zadaszony taras ze schodami zewnętrznymi, podjazd dla niepełnosprawnych, parking.

Szczegółowy opis projektowanych prac:

  - fundamenty –  nie są przewidziane żadne zmiany konstrukcyjne                                              w istniejących fundamentach,

  - izolacje poziome i pionowe – nie przewiduje się zmian w izolacjach przeciwwilgociowych istniejących fundamentów i ścian,

  - podłogi i posadzki:

- na scenie – podłogę na scenie wraz ze ścianką czołową pozostawić  z desek drewnianych, po naprawie miejscowej  wycyklinować i polakierować lakierem bezbarwnym,

- na sali głównej – drewnianą podłogę na legarach rozebrać, następnie wykonać podkład betonowy  grub. 10 cm, izolację poziomą 1 x folia PE, izolacja cieplna z płyt styropianowych „podłoga” grub. 10 cm, warstwa wyrównawcza zbrojona z zaprawy cementowej grub. 6-7 cm, następnie posadzka z płytek ceramicznych antypoślizgowych 30 x 30 cm metodą kombinowaną wraz z cokolikami o wysokości 15 cm.

- w pozostałych pomieszczeniach tj. nr 4,5,6 i7 po zerwaniu istniejącej posadzki wykonać licowanie  płytkami ceramicznymi antypoślizgowymi 30 x 30 cm metodą kombinowaną wraz z cokolikami o wysokości 15 cm.

  - stolarka okienna – okna na sali głównej, scenie i pomieszczeniu magazynowym nr 2 do wymiany. Po demontażu istniejących drewnianych okien, skuciu  węgarków, należy zmniejszyć rozmiary okien poprzez wymurowanie filarów o wymiarach 1 x 1½ cegły z cegły pełnej klasy 150 na zaprawie M 15. Okna uchylno-rozwieralne  z profili PCV przeszklone                      o współczynniku k = 1,1.

- okna wyposażone w rolety w kasetkach z prowadnicą.

  - drzwi zewnętrzne  drewniane (3 pary) do demontażu w ich miejsce zamontować :

- drzwi wejściowe z profili PCV, przeszklone, k = 1,1 o wym. 140x305 cm szt.1

- drzwi tarasowe z profili PCV, przeszklone, k = 1,1 o wym. 190x203 cm szt. 1  i naświetlem z profili PCV, przeszklone, k = 1,1  o wym. 195x70 cm szt. 1

- drzwi stalowe z naświetlem ocieplane, szło k = 1,1 o wym.90x273 cm.

  - drzwi wewnętrzne – istniejące drzwi wewnętrzne w pom. nr 1,2,5,6, do demontażu w ich miejsce zamontować drzwi płytowe o wym. 90x 200 cm, szt.5, w pomieszczeniu nr 7 wymienić drzwi na płytowe o wym. 80x200 szt. 1

- drzwi wejściowe do sali głównej, pom. nr 3  zdemontować i w to miejsce zamontować drzwi dwudzielne z profili PCV, przeszklone o wymiarach 150x225 szt. 1. (nie ujęto w przedmiarze).

  - schody drewniane wewnętrzne (przenośne) -  należy wykonać nowe schody drewniane – wejście na scenę – 2 szt.

  - tynki i okładziny wewnętrzne – Dotyczy wszystkich pomieszczeń objętych projektem budowlanym w tym ściany i sufity.

Nowe tynki wewnętrzne cementowo-wapienne III kat. Tynki istniejące do naprawy w ilości 15 % powierzchni. Całość tynków wewnętrznych w części podlegającej modernizacji po zagruntowaniu preparatami wzmacniającymi podłoże, wykończyć gładzią gipsową jednowarstwową grub. 3 mm.

- w sanitariatach tj. pom. nr 5, 6, 7 ściany oblicować płytkami ściennymi                 o wymiarach 20x30 cm na pełną wysokość na klej.

- w kuchni – po rozbiórce pieca kaflowego należy oblicować ścianę płytkami ściennymi dobierając podobny wzór i kolor.

- w sali głównej  po ułożeniu powłok malarskich należy zamontować na ścianach zewnętrznych listwy z płyty laminowanej drewnopodobnej                         o szerokości min. 25 cm ( ok. 30 mb).

- na scenie przy oknach ( 2szt.) należy wykonać  zabezpieczenie z rury  zamontowanej do ściany poziomo na wysokości ok. 70 -80 cm nad podłogą.

Do nadproża sceny zamontować rurę stalową z uchwytami do zawieszenia kurtyny.

- na ścianie szczytowej sali głównej od strony wejścia należy ułożyć  na pow. ok. 12,5 m2 obudowany w ramie drewnianej panel korkowy na uprzednio przygotowanym podłożu według technologii i zaleceń producenta, grubość panelu min. 10 mm.

- na ścianach sali głównej i sceny wokół ścian zewnętrznych pod sufitem zamontować uchwyty i połączyć je linką stalową o grub. Ok. 1,5 – 2,0 mm                z przeznaczeniem do montażu dekoracji

  - powłoki malarskie wewnętrzne- Dotyczy wszystkich pomieszczeń objętych projektem budowlanym w tym ściany i sufity.

Po zagruntowaniu podłoża preparatami wzmacniającymi podłoże i wykonaniu gładzi gipsowej wykonać dwukrotne malowanie podłoży gipsowych farbami emulsyjnymi.

  - termoizolacja dachu pokrytego papą– termoizolacja dachu 15 cm styropapa mocowana do istniejącego podłoża dyblami. Na krawędzi dachu ułożyć mocowaną do podłoża podwalinę z drewna o przekroju 12x14 cm do mocowania uchwytów rynnowych. Wykończenie – druga warstwa papy zgrzewalnej.

  - termoizolacja ścian  i cokołów- Dotyczy ścian zewnętrznych sali głównej, ściany przy tarasie (na szerokość tarasu), ścian zaplecza kuchennego

  - termoizolacja ścian zewnętrznych płytami styropianowymi grub. 12 cm                   w jednej z technologii systemowej, po przygotowaniu i zagruntowaniu podłoża z ręcznym wykonaniem  wyprawy cienkowarstwowej barwionej w masie. Termoizolacja cokołów (sali głównej i zaplecza) płytami styropianowymi grub. 10 cm i do głębokości 50 cm poniżej gruntu, wykończenie cokołów  wyprawą cienkowarstwową  żywiczną akrylową mozaikową (uwzględnić cokół tarasowy wraz ze schodami oraz cokół wejścia głównego).

  - opierzenia elementów dachowych- Dotyczy Sali głównej i zaplecza kuchennego. Obróbki i opierzenia wszystkich elementów dachowych  wykonać z blachy stalowej ocynkowanej.

  - rynny i rury spustowe – Dotyczy Sali głównej i zaplecza kuchennego. Rynny półokrągłe o średnicy 12 cm oraz 15 cm z blachy stalowej ocynkowanej. Rury spustowe okrągłe o średnicy 10 oraz 12 cm z blachy stalowej ocynkowanej.

  - opaska, nawierzchnia tarasu, podjazdu i chodniki – wzdłuż ścian zewnętrznych budynku opaska betonowa o szerokości 60 cm z kostki betonowej o grub. 6 cm ze spadkiem 1,5 % od budynku, nawierzchnia tarasu, podjazdu dla niepełnosprawnych i chodniki z kostki betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej.

  - podjazd dla niepełnosprawnych – przed wejściem do budynku wykonać podjazd dla osób niepełnosprawnych utwardzony kostką betonową typu polbruk, układanym na chudym betonie B8 grub. 10 cm i warstwą ubitego piasku stabilizowanego cementem  o grub. 20 cm. Na podjeździe zamontować balustrady ze stali nierdzewnej z pochwytem podwójnym dla niepełnosprawnych.

  - taras zewnętrzny – istniejące blaszane pokrycie zadaszenia nad tarasem należy zdemontować , wykonać na istniejącej konstrukcji (po uprzednim wzmocnieniu słupków tarasu  i rygla dwoma ceownikami C 120                                   z zespawaniem łączeń i pomalowaniem) zadaszenie z płyt poliwęglanowych w kolorze bezbarwnym matowym.  Nawierzchnia tarasu z kostki betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej. Cokół tarasu wykończyć  wyprawą cienkowarstwową  żywiczną akrylową mozaikową

  - wentylacja – przewody wentylacyjne grawitacyjne należy wyprowadzić ponad dach budynku. Wentylację pomieszczeń sanitarnych należy wyposażyć we wspomaganie mechaniczne. Wykonać wentylację grawitacyjną dla wewnętrznej kanalizacji sanitarnej.

  - ogrzewanie – sala główna ogrzewana jest nagrzewnicą nadmuchową –                     z istniejącej instalacji. Ogrzewanie pomieszczeń sanitarnych i zaplecza kuchennego grzejnikami z instalacji grzewczej  z kotłem na gaz – instalacja istniejąca. Ciepła woda z kotła dwufunkcyjnego gazowego – instalacja istniejąca oraz z przepływowych urządzeń elektrycznych. Uwaga: w ramach modernizacji  wymagana jest przebudowa instalacji zimnej wody, cwu, co,                   i częściowo armatury (opisano w inst. sanitarnych) przed wykonaniem docieplenia ścian należy wykonać przedłużenie rur doprowadzających powietrze i odprowadzających spaliny z nagrzewnicy gazowej.

  - schody zewnętrzne – wykonanie nowych schodów zewnętrznych tarasowych,  odnowienie głównych schodów wejściowych wraz z zadaszeniem, licowanie nawierzchni schodów płytkami antypoślizgowymi – mrozoodpornymi. Cokół (murki oporowe)  schodów  wykończyć  wyprawą cienkowarstwową  żywiczną akrylową mozaikową.

  - instalacja gazowa – należy wymienić skrzynkę gazową na nową.

  - instalacja elektryczna -  instalacja elektryczna wymaga modernizacji                     w zakresie wymiany opraw w kuchni, na scenie, w magazynie, wejściu i sali głównej. Modernizacji podlega również tablica licznikowo- bezpiecznikowa.  Z uwagi na dość znaczny stopień zużycia wymianie podlegać będzie część instalacji oświetleniowej (przewody, osprzęt) i gniazd wtykowych (przewody, osprzęt).

- przed wymianą instalacji oświetleniowej należy zdemontować częściowo                  a następnie po ułożeniu instalacji zamontować ponownie lub wymienić na nowe płytki podsufitowe.

  - instalacja sanitarna – obiekt należy wyposażyć w instalację:

- ciepłej wody użytkowej z rur tworzywowych PP łączonych metodą zgrzewaną,

- zimnej wody użytkowej z rur tworzywowych PP łączonych metodą zgrzewaną,

- kanalizację sanitarną z rur PVC,

- biały montaż,

- pochwyty dla niepełnosprawnych’

- przeniesienie grzejnika co.

3.1a  Zagospodarowanie terenu.

W ramach zagospodarowania terenu należy wykonać parking i utwardzenie nawierzchni    o powierzchni: 114,85 m2 , podjazd dla niepełnosprawnych o nawierzchni z kostki betonowej. Układ wg projektu zagospodarowania terenu i opisu technicznego. Rozbiórkę istniejącego ogrodzenia wraz z podmurówką.

Ze względu na to, że roboty będą się odbywały w sąsiedztwie terenu sportowo –rekreacyjnego (boisko sportowe i plac zabaw) Zamawiający ma następujące wymagania:

- teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych w taki sposób aby bezpiecznie można  było korzystać  co najmniej z placu zabaw.

UWAGA: załączony przedmiar jest materiałem pomocniczym i może nie obejmować niektórych robót wymienionych  w SIWZ oraz projekcie budowlanym, oferent zobowiązany jest sporządzić własną kalkulacje robót.

  - Szczegółowy przedmiot zamówienia jest opisany w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, które stanowią załącznik nr 7 do SIWZ.

  - Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.

  - Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne

45430000-0 pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 roboty malarskie

45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej

45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne

45223300-9 roboty budowlane w zakresie parkingów

Warunki zapłaty:

- Wykonawca wystawi jedna fakturę VAT,

- Termin zapłaty faktury – do 30 dni od doręczenia faktury Zamawiającemu.

- Zapłata za fakturę będzie uwarunkowana bezusterkowym odbiorem końcowym robót oraz rozliczeniem się Wykonawcy z podwykonawcami (solidarna odpowiedzialność Wykonawcy i Zamawiającego).

  - Wykonawca nie może zaoferować terminu gwarancji na wykonane roboty krótszego niż 36 miesięcy, a na wbudowana stolarkę 60 miesięcy.

4.1.	Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych.

4.2.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.3.	Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

5.  	Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga wykonania robót objętych zmówieniem do dnia 30 czerwca 2013 r.

6. 	Warunki i wymagania, jakie muszą spełniać Wykonawcy:

Warunki ogólne

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonawstwa określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Warunki Szczegółowe

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani spełnić następujące warunki:

6.1. 	Wykonawca winien udokumentować, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie.               W tym względzie udokumentuje, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował                z należytą starannością co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji obiektu użyteczności publicznej, o wartości nie mniejszej niż 300 000 złotych (słownie: trzysta tysięcy złotych) każda oraz udokumentuje, że wykonał je zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo je ukończył.

6.2.	Wykonawca winien udokumentować, że dysponuje osobami zdolnymi do zrealizowania zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował następującą kadrą do zatrudnienia na budowie, posiadającą uprawnienia określone ustawą Prawo budowlane: kierownik budowy, kierownik robót elektrycznych, kierownik robót sanitarnych.

6.3.	Wykonawca jest zobowiązany udokumentować, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia i w tym względzie udokumentuje, że:

- dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300 000 złotych (słownie: trzysta tysięcy złotych),

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 300 000 zł

Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolności finansowej innego podmiotu, wówczas do oferty należy załączyć pisemne zobowiązanie tego podmiotu o udostępnieniu środków finansowych Wykonawcy wraz z informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym ten podmiot posiada rachunek potwierdzającą spełnienie warunku określonego w pkt. 6.3. ppkt. 1).

6.4.	Każdy Wykonawca jest zobowiązany udokumentować, że nie podlega wykluczeniu                z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 upzp poprzez złożenie dokumentów i oświadczeń wymaganych w tym względzie przez Zamawiającego                   w pkt. 7 SIWZ.

6.5.	Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

Wymienione wyżej warunki zostaną uznane przez Zamawiającego za spełnione, jeżeli złożone przez Wykonawcę, wymagane dokumenty, o których mowa w punkcie                        7 niniejszej SIWZ, potwierdzą ich spełnianie.

7.	Dokumenty i oświadczenia wchodzące w skład oferty

- Wypełniony formularz oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ

- Zaakceptowany projekt umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ

- Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2.

Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu                                 z postępowania:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 upzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenie Wykonawcy – osoby fizycznej, że reprezentowana przez niego firma nie jest w stanie upadłości, ani nie otwarto jej likwidacji.

- Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków zawartych w pkt. 6.1. – 6.4.

- Informację o doświadczeniu Wykonawcy – wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót określonych w pkt. 6.1. SIWZ z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – załącznik Nr 3 do SIWZ. Do informacji należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wymienione roboty  zostały wykonane należycie. Roboty w wykazie nie potwierdzone w/w dokumentami nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego.

- Informacje o kwalifikacjach i doświadczeniach podstawowego personelu kierowniczego i technicznego proponowanego do zatrudnienia na budowie w realizacji robót - załącznik Nr 4 do SIWZ. Winna ona zawierać informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami. Informacja winna potwierdzać spełnienie wymogów zawartych w pkt. 6.2. SIWZ.

- Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż                     3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku korzystania ze środków finansowych innego podmiotu należy załączyć zobowiązanie i informację                z banku, (w którym ten podmiot posiada rachunek), potwierdzającą jego zdolność kredytową.

- Kserokopia opłaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej.

- Informacja o ewentualnym zatrudnieniu podwykonawców robót – na formularzu zgodnym z treścią załącznika Nr 5 do SIWZ.

8. 	Oferty wspólnie złożone przez Konsorcjum Wykonawców, składające się z dwóch lub więcej przedsiębiorstw jako partnerów, będą musiały spełniać następujące wymagania:

8.1. 	Oferta winna zawierać informacje wymienione w punktach 7.2. – 7.5. dla każdego partnera konsorcjum.

8.2. 	Pozostałe dokumenty wymagane w ofercie są składane w imieniu całego konsorcjum.

8.3. 	Oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów.

8.4. 	Wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy, zgodnie z jej postanowieniami.

8.5. 	Jeden z partnerów konsorcjum zostanie wyznaczony jako lider upoważniony do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też wszystkich partnerów.

8.6. 	Informacje dotyczące każdego z partnerów konsorcjum będą sumowane w celu stwierdzenia, czy konsorcjum spełnia minimalne kryteria kwalifikacyjne wymienione    w punktach 6.1, 6.2., 6.3.

9.	Opis sposobu przygotowania oferty, zawartość oferty.

9.1. 	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9.2. 	Oferta musi być zgodna z upzp. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.

9.3. 	Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie Wykonawcę i nie będą podlegały zwrotowi, za wyjątkiem wypadku przewidzianego w  art. 93 ust.4 upzp.

9.4.	Zawartość ofert

Oferta winna zawierać:

- wypełniony formularz „Oferta” oraz pozostałe wymienione w pkt. 7 SIWZ oświadczenia i dokumenty.

- w przypadku oferty wspólnej - nazwy i adresy wszystkich wykonawców, którzy zawarli umowę-konsorcjum. Pełnomocnik (lider) winien być upoważniony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy

- pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika              z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upełnomocniony. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej przez notariusza.

10.	Zasady sporządzenia oferty.

10.1.	Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie                z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

10.2.	Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

10.3.	Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

10.4.	Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli ofertę podpisuje osoba upełnomocniona, wówczas do oferty musi być załączone pełnomocnictwo wystawione przez osoby reprezentujące firmę. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej przez notariusza.

Za podpis uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy.

10.5.	Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Wszelkie tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych muszą być sporządzone przez tłumacza przysięgłego i potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

10.6.	Wypełniony formularz ”Oferta” winien być złożony jako oryginał. Wszystkie pozostałe dokumenty (za wyjątkiem pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt. 10.4.) mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.

10.7.	Każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść musi być podpisana przez osobę podpisującą ofertę. Każda poprawka w treści, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc, musi być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

10.8.	Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane,                            z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt.  10.9. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

10.9.	W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone                       w osobnym, wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane.

Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert tj. informacje dotyczące nazwy przedsiębiorstwa, ceny, terminu wykonania zamówienia, gwarancji, warunków płatności – zawartych w ofercie.

10.10.Opakowanie i oznakowanie ofert.

Ofertę należy umieścić w podwójnym, zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie wewnętrzne winno być oznaczone nazwą firmy i adresem Wykonawcy, opakowanie zewnętrzne zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie

ul. Dąbrowskiego 16

89 – 350 Miasteczko Krajeńskie

opisane hasłem: „Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabównie”

Nie otwierać przed godziną 1015 dnia 18 lutego 2013 r.

10. 11.Wymagania określone w pkt.  10.8. –  10.10. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, jednakże wszystkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

10.12.Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu.

10.13.Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, lub wycofać złożoną ofertę. Zmiany lub wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed otwarciem ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być opakowane i oznaczone tak jak oferta, a opakowanie powinno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem „Zmiana” lub „Wycofanie”.

10.14.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

11.	Miejsce i termin składania ofert.

11.1.	Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pod adresem:

Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie

ul. Dąbrowskiego 16

89 – 350 Miasteczko Krajeńskie

Biuro Obsługi Klienta Urzędu Gminy  (pokój 14)

w terminie do dnia 18  lutego 2013 r. do godz. 1000

11.2.	Oferta złożona u Zamawiającego po terminie składania ofert, zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

12.	Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

12.1.	W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują wyłącznie pisemnie.

12.2.	Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz inne informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

12.3.	Zamawiający ustala numer faksu do kontaktów w sprawach zamówienia:

/067/ 287 – 31 – 97

13.	Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami niżej wymienione osoby:

Ryszard Chmielnicki tel. /067/ 287 – 31 – 96 wew. 28, kom. 0 – 665 – 155 – 032

Anna Chuchla            tel. /067/ 287 – 31 – 96 wew. 28, kom. 0 – 665 – 155 – 032

14.	Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ, zebranie Wykonawców

14.1.	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień na zadane pytania, (bez ujawniania źródła zapytania), jednocześnie przekazując treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Na zapytania złożone po tym terminie Zamawiający ma prawo nie odpowiadać.

14.2.	Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ.

14.3.	Pisemne odpowiedzi na złożone zapytania staną się integralną częścią SIWZ.                       W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego oświadczenie lub wyjaśnienie Zamawiającego.

14.4.	Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.

15.	Modyfikacja treści SIWZ

15.1.	W szczególnie uzasadnionych wypadkach Zamawiający może, w każdym czasie do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Modyfikacja może wynikać z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Zamawiający przekaże pisemnie treść modyfikacji SIWZ wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej.

15.2.	Jeżeli zmiana SIWZ spowoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu, to Zamawiający zamieści ogłoszenie zgodnie z art. 38 ust. 4a, pkt. 1 upzp.

15.3.	W sytuacjach opisanych powyżej Zamawiający przedłuży termin składania ofert                     z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej.

16.	Termin związania ofertą

16.1.	Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

16.2.	Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

16.3.	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt. 16.1., o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

16.4.	Zamawiający jest zobowiązany wykluczyć z postępowania Wykonawców, którzy nie wyrażą zgody na przedłużenie okresu związania ofertą.

16.5.	W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

17.	Miejsce i termin otwarcia ofert

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Urzędu Gminy Miasteczko Krajeńskie

ul. Dąbrowskiego 16, (pokój 6)

w dniu 18 lutego 2013 r. o godzinie 1015

18.	Otwarcie ofert

18.1.	Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt. 18. Otwarcie ofert jest jawne.

18.2.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy i adresy Wykonawców, których oferty są otwierane oraz informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

18.3.	Informacje, o których mowa w pkt. 18.2., Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli na otwarciu ofert – na ich wniosek.

19.	Informacje o sposobie badania i oceny ofert, poprawianie omyłek w ofertach

19.1.	W toku badania ofert Zamawiający:

- wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane a art. 24 ust. 1 i 2 upzp. podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Oferta Wykonawcy wykluczonego zostanie odrzucona.

- odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 upzp.

19.2.	W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

19.3.	Zamawiający poprawi w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

19.4. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa                  w art. 25 ust. 1,  lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1 zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia                      w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne jest  unieważnienie postępowania.

Uzupełnione oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż                   w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

20.	Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

20.1.	Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej, stosując zasadę, iż oferta nie odrzucona, zawierająca najniższą cenę jest ofertą najkorzystniejszą.

20.2.	Ocena ofert zostanie przeprowadzona w następujący sposób: Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę otrzyma 100 punktów. Punkty następnych Wykonawców obliczone będą przy zastosowaniu wzoru:

najniższa cena ofertowa

liczba punktów = ------------------------------------ x 100

cena oferty ocenianej

Zamawiający zastosuje we wszystkich wyliczeniach zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku.

21.	Unieważnienie postępowania

21.1.	Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust.1 upzp.

21.2.	W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda przyczyny faktyczne i prawne unieważnienia. Zawiadomienie zostanie przesłane równocześnie wszystkim Wykonawcom, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

22.	Udzielenie zamówienia

22.1.	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

22.2.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom,

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne                i prawne,

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2, po którego upływie umowa                  w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

22.3.	Zamawiający ogłosi niezwłocznie informacje zawarte w pkt 22.2. pkt 1 na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miasteczko Krajeńskie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Zamawiającego.

23.	Opis sposobu obliczenia ceny oferty

23.1.	Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

23.2.	Zamawiający udostępnia Wykonawcom przedmiary robót jako materiał pomocniczy do obliczenia ceny oferty.

23.3. Oferent ma obowiązek dołączyć własny kosztorys ofertowy.

23.4.	Cena za wykonanie zamówienia będzie ceną ryczałtową i nie będzie zmieniana w trakcie realizacji zamówienia.

23.5.	Podstawą wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena brutto.

23.6.	Cena powinna być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

23.7.	Rozliczenie za wykonane zamówienie odbywać się będzie w złotych polskich.

24.	Wymagania dotyczące wadium

24. 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 7.000,00 zł.

24.2 Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących

formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

- pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – Bank

Spółdzielczy Białośliwie nr konta: 62 8937 0007 0000 0404 2000 0005

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Dowód wniesienia wadium powinien być dołączony do oferty.

Uwaga:  W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczeń

oryginału dokumentu wadialnego nie należy trwale łączyć z dokumentami oferty.

W dokumenty oferty należy wpiąć kopię, a oryginał złożyć wraz z ofertą np. w

kopercie.

Wadium, o którym mowa w ppkt a) zostanie uznane za wpłacone w terminie, jedynie

pod warunkiem, że pieniądze znajdą się na koncie Zamawiającego przed upływem

terminu składania ofert.

W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, wadium winno być wniesione

przez ustanowionego pełnomocnika (lidera) w imieniu wszystkich Wykonawców

składających wspólną ofertę.

24.3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Gwarancje bankowe,

ubezpieczeniowe, lub poręczenia winny posiadać ważność od dnia składania i otwarcia

ofert.

24.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Wykonawca, który nie wniesie wadium w formie lub formach, o których mowa

w pkt. 24.2. zostanie wykluczony z postępowania.

24.5. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium, jeżeli:

a)  upłynie termin związania ofertą;

b)  zostanie zawarta umowa i wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy;

c)  Zamawiający unieważni postępowanie, a protesty zostaną ostatecznie rozstrzygnięte

lub upłynie termin ich wnoszenia.

24.6. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium na pisemny wniosek Wykonawcy:

a)  który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert;

b)  który został wykluczony z postępowania;

c)  którego oferta została odrzucona z innych przyczyn, niż wskazane w pkt. b).

24.7. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym

zwrócono wadium po ich wykluczeniu z postępowania, lub oferta została odrzucona,

jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność

wykluczenia wykonawcy, lub odrzucenia oferty. W takim przypadku wykonawcy

ponownie wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

24.8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym jest ono przechowywane,

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew

pieniędzy na rachunek wskazany przez Wykonawcę.

24.9. Wykonawca, którego oferta została wybrana, utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz

Zamawiającego w przypadku, gdy:

- Wykonawca odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia

publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26, ust.3 upzp nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 upzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, ze wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

25.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy                 w wysokości 5% ceny brutto oferty.

25.1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego

wykonania umowy, a także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości wykonanych

robót.

25.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku

następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym.

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości.

25.3. Zabezpieczenie należy wnieść w całości najpóźniej w dniu podpisania umowy.

25.4. Jeżeli zabezpieczenie wniesione zostanie w pieniądzu, Zamawiający będzie je

przechowywał na oprocentowanym rachunku bankowym. Zwrot zabezpieczenia nastąpi

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszony o koszt

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek

bankowy Wykonawcy.

25.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych dopuszczalnych formach

określonych w pkt. 25.2. lit. od b) do e) dokument należytego zabezpieczenia umowy

należy złożyć w depozycie u Skarbnika Gminy najpóźniej w dniu podpisania umowy.

25.6. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie może w swoich zapisach wychodzić

ponad treść umowy pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym, musi gwarantować

Zamawiającemu zapłatę na pierwsze wezwanie. Gwarancja musi pozwalać na

zgłoszenie dochodzenia roszczeń w ostatnim dniu jej obowiązywania bez żadnych

dodatkowych dokumentów uniemożliwiających dochowania przez Zamawiającego

terminów z niej wynikających.

25.7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia

na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 25.2. Zmiana formy zabezpieczenia

może być dokonana tylko z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia

jego wysokości.

25.8. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania

zamówienia (bezusterkowego odbioru końcowego), natomiast pozostałe 30%

zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu

gwarancji.

26.	Udostępnienie dokumentów postępowania

26.1.	Wszelkie udostępnianie jakichkolwiek dokumentów z postępowania odbywać się może, zgodnie z art. 96 ust. 3 – 5 upzp, na wniosek Wykonawcy lub innego wnioskującego. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika Zamawiającego.

26.2.	Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż                w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 upzp.

27. Zawarcie umowy

27.1.	Postanowienia, umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zawarte są                 w załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ – „Wzór umowy”.

27.2.	Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie określonym na podstawie art. 94 upzp.

27.3.	W przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą wśród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 upzp.

28. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Każdemu Wykonawcy oraz innym osobom, których interes prawny w związku                         z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego doznał uszczerbku przysługują środki ochrony prawnej w postaci:

- odwołania (art. 180 - 198 upzp)

- skargi do sądu (art. 198a – 198g upzp)

Załączniki

- Formularz Oferta

- Oświadczenie o spełnianiu warunków postępowania

- Doświadczenie Wykonawcy

- Personel kierowniczy przewidziany do realizacji zamówienia

- Informacja o zleceniu robót podwykonawcom

- Wzór umowy

- Projekt budowlany i kosztorysy ofertowe