Załącznik Nr 7

do  sprawozdania

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM

ZA   2007                                                                            w  zł/gr

| Lp | Nazwa programu | Cel zadania | Jednostka realizująca program | Okres realizacji programu | Łączne nakłady | Plan wydatków z budżetu gminy w 2007 r. | Wykonanie | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie* | ochrona wód - budowa kanalizacji sanitarnych na terenie całej gminy, budowa kolektorów przesyłowych, pompowni oczyszczalni ścieków, oczyszczalni przyzagrodowych | Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie | 2004-2010 | 1.000.000 | 40.000 | 34.657,56 | 86,64 |
| 2. | Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy Priorytet 2.1. Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowania odnawialnych źródeł energii** | Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej- „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej: budynku (Ośrodek Zdrowia i GOPS) ul.Kościuszki 38 w Miasteczku Krajeńskim | Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie | 2005 - 2007 | 77.000 | zadanie nie uwzględnione do dofinansowania, zgodnie z zmianą zadanie nie było realizowane w 2007 r. | nie poniesiono wydatków | X |

- 2 -

| 3. | Termomodernizacja budynku szkolnego ul. Szkolna 1 w Miasteczku Krajeńskim*** | Prace termomodernizacyjne w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum /stropodach, ściany szczytowe, ściany podłużne/ | Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie | 2007-2008 | 295.000 | 95.000 | 91.309,24 | 96,11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* Program jest częścią składową dużego projektu o nazwie „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć” realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile. W związku z możliwością uzyskania środków z Funduszu Spójności (KOHEZJI) – do realizacji tego programu została utworzona w dniu 26.10.2004 r. wspólnie z innymi gminami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Przedsiębiorstwo Komunalne „Noteć” Spółka z .o.o. z siedzibą w Pile. Gmina Miasteczko Krajeńskie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie przekazała spółce udziały w kwocie – 13.100 zł. Spółka jest koordynatorem i współrealizatorem projektu „Ochrona wód rzeki zlewni Noteć” uwzględniającym nasze zadanie. Łączne nakłady finansowe dotyczące gminy Miasteczko Krajeńskie kształtować będą się w kwocie 19.500.000 zł, przy następujących źródłach finansowania: 85% Fundusz Spójności (KOHEZJI), 10% Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, 5% z środków budżetu gminy – 1.000.000 zł. W 2006 r. wydatki wyniosły – 73.003,05 zł – dotyczą rozliczeń finansowych z tytułu partycypacji w Funduszach Projektu. W 2007 r. wydatki wynosiły – 34.657,56 zł w tym:  % udział gminy w kosztach związanych z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej budowy – 22.457,56 zł, opracowanie raportu o oddziałowywaniu przedsięwzięcia na środowisko – 12.200,00 zł.

** Zadanie dotyczy modernizacji budynku w Miasteczku Krajeńskim ul. Kościuszki 38 w Miasteczku Krajeńskim (Ośrodek Zdrowia i GOPS), prace termomodernizacyjne współfinansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Zadanie rozpoczęte w 2005 r.-  przewidziane do realizacji w 2007 r. z środków własnych i środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Na podstawie zmian w budżecie gminy w 2007 r. zadanie nie realizowane w 2007 r.

**Termomodernizacja budynku szkolnego Szkoły Podstawowej ul. Szkolna 1 w Miasteczku Krajeńskim. Realizacja zadania nastąpi w latach 2007-2008 r. Ogólny koszt zadania – 295.000,00 zł.

W 2007 r. – I etap – wykonano remont dachu z dociepleniem  – zaplanowane wydatki – 95.000 zł wykonanie – 91.309,24 zł – 96,11 planu. W uchwalonym budżecie na 2008 rok przewidziano środki na II etap – 200.000,00 zł – docieplenie ścian szczytowych oraz podłużnych budynku.