# Zał. Nr 6 do SIWZ

# PROJEKT

# UMOWA NR ........./2010

zawarta w dniu ...........................................roku pomiędzy Gminą Miasteczko Krajeńskie zwaną w dalszej treści umowy  Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Karola Jagodzińskiego – Wójta Gminy

przy kontrasygnacie:

Eugenii Jendrzejek – Skarbnika Gminy

a ..................................................................................................................................................,

z siedzibą w ................................................................................................. zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:

...........................................	- ..................................

...........................................     - ..................................

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, po dokonaniu wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy,  została zawarta umowa  następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania:

1) Remont świetlicy wiejskiej w Brzostowie

2) Rozbudowa remizy strażackiej w Brzostowie

2. Szczegółowy zakres robót opisany został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacjach projektowych, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej z obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie określonym w umowie.

4. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

§ 2

Obowiązki stron

1. Obowiązki Zamawiającego.

- W dniu podpisania umowy zostaną przekazane Wykonawcy dokumentacje projektowe

wymienione w  § 1 ust. 1 wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.

- Wskazanie granic terenu budowy w terminie do 3 (trzech) dni po podpisaniu umowy.

- Przekazanie placu budowy w terminie do 5 (pięciu) dni od daty podpisania umowy.

- Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 4 niniejszej umowy.

2. Obowiązki Wykonawcy.

- Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, z warunkami wykonania i odbioru robót oraz z aktualnie obowiązującymi normami i  przepisami prawa budowlanego.

- Zorganizowanie placu budowy oraz jego zabezpieczenie i oznakowanie na czas trwania robót budowlanych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy         od chwili przejęcia placu budowy.

- Ubezpieczenie robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej. Odpowiedzialność cywilna powinna uwzględniać szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników budowlanych i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchu pojazdów mechanicznych

- Współpraca ze służbami Zamawiającego.

- Zgłoszenie robót do odbioru.

- Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

- Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

- Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.

- Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac.

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

- Obsługa geodezyjna – wytyczenie i inwentaryzacja.

§ 3
Zastosowane materiały

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z materiałów posiadających dopuszczenie    do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w ustawie – Prawo budowlane.

2. Na każde żądanie Zamawiającego bądź inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów aktualne aprobaty techniczne.

§ 4

Terminy wykonania

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

- rozpoczęcie: po podpisaniu umowy,

–	 zakończenie całości prac: nie później niż do 13 sierpnia 2010 roku.

§ 5

Do wzajemnego współdziałania przy realizacji umowy strony wyznaczają

Wykonawca		- p.……………………………………………

- p.…………………………………………

Zamawiający		- p…………………………………………

- p…………………………………………

§ 6

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 ust.1 pkt 1 i 2 potwierdzonego odrębnymi protokółami odbioru końcowego. Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający nie przewiduje odbiorów częściowych zadań wymienionych                       w § 1 ust.1 pkt 1 i 2.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pisemnie, bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie  faktyczne wykonanie robót, potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - dokumentacje powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,

  - wymagane dokumenty, protokóły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób                 i sprawdzeń oraz inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami i normami,

  - oświadczenie kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót                        z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

  - dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisami i ostemplowane przez kierownika budowy).

- Zamawiający powoła komisję do dokonania odbioru robót. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie 5 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej w terminie          do 5 dni, licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, poczynione w trakcie odbioru, jak i terminy usunięcia wad i usterek.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania,   to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady:

- nadające się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca je usunie na własny koszt , w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

  - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania wykonawcy zastrzeżonych kar umownych         i odszkodowań na zasadach określonych w § 11 niniejszej umowy,

- w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

- Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli      w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają zamawiającego.

§ 7

Wynagrodzenie

Ryczałtowa wartość robót zgodnie z przeprowadzonym przetargiem wynosi:

cena brutto: .............................................................................................................. zł

(słownie .................................................................................................................... zł),

cena netto: .................................................................................................................. zł)

(słownie ..................................................................................................................... zł),

podatek VAT w wysokości: ...................%, tj. ............................... zł

(słownie ..................................................................................................................... zł),

w tym:

1) Remont świetlicy wiejskiej w Brzostowie

cena brutto: ................................................................................................................... zł

(słownie ..................................................................................................................... zł),

cena netto: .................................................................................................................... zł

(słownie ..................................................................................................................... zł),

podatek VAT w wysokości: ...................%, tj. .............................. zł

(słownie ..................................................................................................................... zł),

2) Rozbudowa remizy strażackiej w Brzostowie

cena brutto: ................................................................................................................... zł

(słownie ..................................................................................................................... zł),

cena netto: .................................................................................................................... zł

(słownie ..................................................................................................................... zł),

podatek VAT w wysokości: ……….........%, tj. ............................ zł

(słownie ........................................................................................................................ zł

§ 8

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w § 7 niniejszej umowy, co stanowi kwotę: .................................... zł.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostało w: .................................. .

3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 Prawa zamówień publicznych. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wartości zabezpieczenia.

4. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego             z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane roboty.

§ 9

Warunki płatności

- Podstawą zapłaty będą faktury końcowe oddzielnie dla każdego zadania wystawiane przez Wykonawcę dla Zamawiającego.

- Termin płatności faktury końcowej wynosi do 14 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu.

- Faktury końcowe zostaną wystawione przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy i po sporządzeniu bezusterkowego protokołu odbioru, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej będą bezusterkowe protokóły końcowego odbioru robót.

- Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek Nr .................................................................................................................................................

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny, płatności bieżących faktur – w całości lub w części, w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek       ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

§10

Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany

przedmiot umowy, licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego, stwierdzonego protokółem odbioru.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w przedmiocie odbioru w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o wadach.

3. W przypadku niemożliwości usunięcia wad w terminie, o którym mowa w art. 2 strony mogą ustalić termin dłuższy.

§11

Kary umowne

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego            za przedmiot umowy,

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji       w wysokości 0,2% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 Prawa zamówień publicznych.

3.	Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z należnego wynagrodzenia.

4.	Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5.	W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona          od nowych terminów.

6.	Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych        z tym kosztów.

7.	Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte    w wyznaczonym terminie.

§ 12
Zmiana umowy

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

§ 13
Odstąpienie od umowy

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania zamawiającego złożonego na piśmie;

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc.

2.	Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności, jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie,

- Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają       następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia od umowy,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym      na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn,       za które wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

5.  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 14
Ubezpieczenia

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od wszelkich roszczeń cywilno-prawnych:

1)		w okresie realizacji przedmiotu umowy;

2)		w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi.

Wykonawca w każdym przypadku zobowiązany jest przedłożyć uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej.

§ 15
Postanowienia końcowe

1.	Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie:

- Zamawiający: 	.....................................................;

..…………………………………

- Wykonawca: 		…..................................................

..…………………………………

2. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, polskiego prawa budowlanego i ustawy o zamówieniach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

4. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 (dwa) egzemplarze dla każdej ze stron.

Integralną część umowy stanowią:

1) OFERTA Wykonawcy,

2) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

3) Kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę.

Z a m a w i a j ą c y 	  							W y k o n a w c a